Załącznik Nr 9 do SIWZ

Projekt umowy o roboty budowlane pn.:

„Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173”

w dniu ………………………….. w Świeciu pomiędzy:

POWIATEM ŚWIECKIM z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie,

reprezentowanym przez:

1. Starostę – Franciszka Koszowskiego

2. Wicestarostę – Barbarę Studzińską

przy kontrasygnacie Skarbnika – Dariusza Woźniaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 173.

Przedmiotem niniejszej umowy jest w szczególności, lecz nie wyłącznie, wykonanie następujących robót budowlanych:

- wykonanie ścian oddzielenia p. poż.,

- wykonanie ścian zewnętrznych nadbudowy parteru w celu komunikacji do windy,

- wykonanie konstrukcji szybu do windy z montażem windy,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i termicznej,

- obniżenie posadzek,

- ściany działowe,

- rozbiórka klatek schodowych i wybudowanie nowych,

- wykonanie podciągów stalowych, nadproży stalowych, wieńców żelbetowych,

- zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu drewnianego,

- wykonanie stropu płytowo-belkowego,

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,

- wykonanie posadzek,

- wykonanie obudowy przewodów instalacji c.o.,

- wykonanie stolarki wewnętrznej,

- wykonanie wentylacji,

- wykonanie oddymiania klatek schodowych,

- wykonanie hydrantów wewnętrznych,

- wykonanie pochylni wewnętrznych i pochylni zewnętrznej,

- wykonanie utwardzenia terenu,

- roboty wykończeniowe: tynki, malowanie okładziny ścian, obróbki blacharskie,

- wewnętrzna instalacja elektryczna,

- wewnętrzna instalacja sanitarna,

- przebudowa przyłącza wodociągowego,

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekty budowlane, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – wszystkie roboty.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z projektami budowlanymi, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót – wszystkie roboty, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zachowaniu zawodowej staranności.

4. Wszystkie dokumenty obejmujące postępowanie w wyniku którego został wybrany Wykonawca w szczególności projekty budowlane, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót – wszystkie roboty, oferta Wykonawcy są integralną częścią umowy.

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zadania strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących elementów budynku, w tym infrastruktury technicznej. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych elementów i infrastruktury Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt.

7. Wykonawca wykona również wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany będzie także do odpowiedniego zabezpieczenia wyposażenia mieszczącego się w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1) rozpoczęcie robót: …………………………….

2) zakończenie robót: …………………………….

2. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy.

3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prowadzenia prac. Harmonogram prowadzenia prac jest integralną częścią umowy.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami umowy, projektami budowlanymi, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zachowaniu zawodowej staranności;

2) powołanie kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z SIWZ;

3) sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych;

4) sporządzenie przed rozpoczęciem robót harmonogramu prowadzenia prac, który musi być uzgodniony z Zamawiającym, uwzględnienie konieczności normalnej pracy użytkowników budynku podczas ustalania harmonogramu prac;

5) wykonanie wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych i zabezpieczających – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. W ramach prac towarzyszących Wykonawca zobowiązany będzie także do odpowiedniego zabezpieczenia wyposażenia mieszczącego się w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty;

6) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadań na wszystkich jego etapach;

7) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

8) zapewnienie właściwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty przez cały czas realizacji zadania;

9) zapewnienie właściwej organizacji ruchu pieszych i ruchu kołowego, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzenia przez odpowiednie organy oraz jest zobowiązany do wykonania oznakowania zgodnie z tym projektem i utrzymania na własny koszt przez cały okres realizacji a także do jego demontażu po robotach. Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania niektórych robót w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w zakresie organizacji ruchu;

10) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

11) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny;

12) zapewnienie bezproblemowego funkcjonowania obiektów występujących w bezpośrednim otoczeniu inwestycji oraz utrzymania w czystości terenu budowy i zaplecza oraz dróg publicznych i chodników przylegających do terenu budowy oraz zabezpieczeń bhp z wydzieleniem stref ochronnych;

13) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych;

14) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy i ich konserwacja oraz utrzymanie na własny koszt, wykonanie zaopatrzenia w media placu budowy wraz z podlicznikami;

15) informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy;

16) udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania;

17) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania robót, jeśli tacy wystąpią. Udostępnianie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie trwania robót będzie następowało przez protokolarne przekazanie terenu budowy, co wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za ten teren zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego.;

18) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

19) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

20) informowanie inspektora nadzoru o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikowych;

21) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób i sprawdzeń w terminach, o których Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru jednak nie później niż 1 dzień przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń;

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

23) zapewnienie zabezpieczenia istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót;

24) usuwanie, wywożenie, utylizowanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo osób i mienia;

25) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz ochrona mienia Zamawiającego w trakcie realizacji zadania;

26) prowadzenie robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących elementów budynku, w tym infrastruktury technicznej. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych elementów i infrastruktury Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt;

27) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót budowlanych;

28) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów zakupionych i dowiezionych przez Wykonawcę we własnym zakresie;

29) na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicznej;

30) zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania, pracowników oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. Badania będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

31) sporządzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej do odbioru końcowego zadania wraz ze wszystkimi atestami, certyfikatami zgodności, aprobatami, wynikami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, itp.;

32) przekazanie Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, świadectwa jakości, itp.);

33) przedstawienie i przekazanie Zamawiającemu protokołu dopuszczenia urządzenia dźwigowego do eksploatacji.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) dokonywanie odbiorów poszczególnych rodzajów robót – w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu;

4) zapłata wykonawcy, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie za roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków;

5) wyznaczanie daty terminów odbioru robót nie przekraczających 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz terminowego przystępowania do tych odbiorów;

6) przekazanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i STWiORB do dnia zawarcia umowy /jeden egzemplarz/.

§ 5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umownych, a także w związku z wykonywanymi czynnościami w zakresie realizacji umowy.

2. Polisy oraz inne dokumenty ubezpieczeniowe winny być aktualne i ważne w terminie realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością, będącą przedmiotem umowy, zawartą na okres trwania umowy, a przed zakończeniem terminu ważności polisy ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć następną ważną polisę ubezpieczeniową.

§ 6

1. Zamawiający powołuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Inspektora Nadzoru, pełniącego jednocześnie funkcję koordynatora robót objętych umową.

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Nadzór nad robotami budowlanymi przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie: ……………………………………………………………………….

4. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi. Kierownikiem budowy będzie: …………………………………………………………………………… posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia własnego znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo osób i mienia.

3. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla końcowego odbioru robót budowlanych.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 będą zgodne z ofertą oraz będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w Prawie budowlanym.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w stosunku do używanych materiałów stosowne i prawem wymagane dokumenty (atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, itp.). Niedostarczenie atestów i certyfikatów przez Wykonawcę traktowane będzie jako niewykonanie wszystkich prac z konsekwencjami określonymi w § 12.

§ 9

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą rozliczenia zadania jest wynagrodzenie ryczałtowe, płatne na podstawie trzech faktur.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania w zakresie objętym niniejszą umową wyraża się następująco:

- kwota brutto: …………………………. zł

(słownie: ……………………………………………………………….złotych ………../100) i obejmuje podatek VAT.

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie.

4. Na fakturze w miejscu „Nabywca” należy wpisać: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, NIP 559-187-68-20.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wypłacone zostanie na podstawie trzech faktur w następujący sposób:

- pierwsza faktura za wykonane roboty objęte dofinansowaniem z PFRON, płatna w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego. Faktura winna być wystawiona nie później niż 30-ego dnia od dnia wykonania robót budowlanych. Płatność za pierwszą fakturę nastąpi do końca grudnia 2016 roku.

- druga faktura za wykonane pozostałe roboty do wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 272.940,00 zł brutto (zaplanowana kwota w budżecie na 2016r.) pomniejszoną o wysokość kwoty za wykonane roboty objęte dofinansowaniem z PFRON, płatna w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego. Faktura winna być wystawiona nie później niż 30-ego dnia od dnia wykonania robót budowlanych. Płatność za drugą fakturę nastąpi do końca grudnia 2016 roku.

- trzecia faktura za wykonane roboty będącą pozostałą kwotą do zapłaty do kwoty wynikającej z formularza ofertowego Wykonawcy, płatna w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego. Faktura winna być wystawiona nie później niż 30-ego dnia od dnia wykonania robót budowlanych. Płatność za trzecią fakturę nastąpi w 2017 roku.

6. Wykonawca może wystawić faktury dopiero po dokonaniu bezusterkowego odbioru robót, po podpisaniu Protokołu Odbioru Robót Budowlanych przez Wykonawcę, Zamawiającego, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz inne osoby uczestniczące w odbiorze.

7. Przed przedłożeniem faktury Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu rozliczenie się z podwykonawcami.

8. Za dzień zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wystawionej przez siebie faktury.

§ 10

1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia za pomocą podwykonawców/bez pomocy podwykonawców*. (*niepotrzebne skreślić)

2. Wykonawca zleci podwykonawcy następujący zakres przedmiotu umowy - …….………………..

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć zmianę do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie zmiany do umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni.

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu zmiany do umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii każdej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pisemnego zgłaszania sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni:

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni;

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

14. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy (zastosowanie ma ust. 4 – 14).

15. W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy osobiście oraz przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dowody potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

16. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

20. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia, w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

23. Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

24. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, tj. ………………………….. zł (słownie: ……………………………………………..złotych………../100)

w formie …………………………………stanowiącej integralną część umowy.

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzającego należyte wykonanie, pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, do przewidywanego terminu zakończenia wykonywania Umowy.

5. Czynności wymienione w ust. 4 muszą być powtórzone, jeśli nastąpią kolejne przesunięcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

6. W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z powyższymi zapisami w przewidzianych terminach, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wniesionego już zabezpieczenia.

§ 12

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

d) za brak zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,

i) za nieprzedłożenie dowodów potwierdzających uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, bądź dalszym podwykonawcą w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 10,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

c) z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Kary umowne określone w ust. 2 pkt 1 mogą być naliczane kumulatywnie. Ponadto, jeżeli Wykonawca dopuści się więcej niż raz zachowania stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej z tego samego tytułu, każde takie zachowanie będzie podstawą do naliczenia odrębnej kary umownej.

5. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c niniejszego paragrafu powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

6. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Za niedotrzymanie terminów wskazanych w harmonogramie prowadzenia prac Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 3 dni roboczych poczynając od następnego dnia od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego.

§ 13

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie robota budowlana, o której mowa w § 1.

2. Wykonawca po zakończeniu robót zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót.

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i zawiadomi o tym Wykonawcę.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót będzie spisany protokół odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia odbioru,

2) datę rozpoczęcia odbioru,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze oraz charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

5) wymienienie ujawnionych wad i usterek,

6) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę zadania,

7) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

5. Ujawnienie przy odbiorze robót wad lub usterek, wstrzymuje odbiór robót do czasu ich usunięcia.

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu ujawnionych przy odbiorze robót wad lub usterek oraz żądać wyznaczenia terminu odbioru robót.

7. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze robót wad lub usterek stanowi podstawę podpisania protokołu odbioru robót.

8. Datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru bez wad i usterek.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy na okres …….* miesięcy licząc od dnia odbioru robót. Wykonawca na ten sam okres udziela rękojmi za wady wykonanych robót. Okres gwarancji liczy się od dnia sporządzenia Protokołu odbioru robót budowlanych.

* okres gwarancji zamówienia zostanie wpisany zgodnie z Ofertą Wykonawcy

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy, jeżeli wady te ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji.

3. O każdym przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę, który zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.

4. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania stwierdzonych wad i usterek nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia, pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu  umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienił część przedmiotu umowy, zasadę tę stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu Umowy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł korzystać.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, gwarancyjnego lub ostatecznego zostaną  stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto o 20%, chyba że wartość wady w stosunku do wartości umowy jest wyższa;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy także w wypadku odstąpienia od umowy.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Zamawiający może także odstąpić od umowy lub powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Zamawiający zachowuje prawo żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy lub powierzenia tych czynności osobie trzeciej także w wypadku odstąpienia od umowy.

§ 15

1. Dopuszcza się dokonanie nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 upzp przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) niekorzystnych warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, 	uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia;

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót.

c) przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ;

d) zlecenie przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy;

e) w dokumentacji projektowej wystąpiły istotne braki lub błędy, także te polegające na niezgodności z przepisami prawa, lub stwierdzenie w toku prowadzenia prac istotnych wad w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na budowie, które wymagają poprawek;

f) gdy miały miejsce działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

g) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;

h) o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie przekazania odpowiednich dokumentów przez Zamawiającego.

2) zmiana wynagrodzenia zamówienia w przypadku:

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia;

b) zmiany obowiązującej stawki podatku do towarów i usług (VAT);

3) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy  przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót budowlanych. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót budowlanych przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie iż zamierza powierzyć część robót budowlanych podwykonawcom, jest możliwość ich wprowadzenia na etapie wykonywania umowy. Na wprowadzenie podwykonawcy musi być pisemna zgoda Zamawiającego.

4) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia SIWZ i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze stron Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

5) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

6) zmiana prowadząca do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

7) zmiana uzasadniona okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. – „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy”.;

8)  zmiana przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

9) zmiana organizacyjna stron np. zmiana reprezentacji, siedziby firmy etc.,

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 16

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem prowadzenia prac lub nie przystąpił do przejęcia terenu budowy. Za niedotrzymanie terminów wskazanych w harmonogramie prowadzenia prac Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie rozpocznie robót lub nie przystąpi do przejęcia terenu budowy i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 3 dni roboczych poczynając od następnego dnia od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego.

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem prowadzenia prac realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, lub Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu umowy o więcej niż 14 dni po wskazanym w  § 2 ust. 1 pkt 2 terminie jej ukończenia.;

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową.;

5) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy.;

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;,

7) Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy, w szczególności zapisy §1 ust. 3 i 6, §2 ust. 1, §3, §5, §10, §11, §14 ust. 7, §17.

8) w wypadku wskazanym w art. 635 ustawy kodeks cywilny.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, poza wypadkami wskazanymi w art. 492 ze zn. 1. i art. 493 § 1 ustawy kodeks cywilny.

§ 17

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz przepisów prawa wskazanych w SIWZ, a w sprawach tam nieuregulowanych właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 19

1. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą Umową, strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą Umową jest właściwy dla Zamawiającego miejscowo sąd powszechny.

§ 20

Wykonawca w okresie obowiązywania umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających, w tym okresie gwarancji jakości, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego, a także innych zmianach mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania, oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA